Brouillon
Versionnement
Environnement de dev
Tests unitaires
Test d’intégration
Déploiement
Audit de qualité de code
Code coverage
Sonar qube
Proposer deux alternatives :
- externalisation
- en interne

---
Introduction
Objectif: déployer souvent sans détériorer du code existant
- Concertations et revues régulières
- Tests, tests et re-tests
- Déploiements en cycle courts
- Surveillance d’infrastructure
- Retour d’expériences

---
Grandes étapes
- Choix d’un système de gestion de versions
- Création d’un environnement de développement robuste et extensible
- Élaboration d’un processus de contrôles qualité automatisé
- Élaboration d’un processus de déploiement automatisé et répétable

---
Gestion de versions
Choix d’un service de gestion de version en ligne avec interface graphique : hébergé en interne, externalisé, …
Gitlab CE:
- Possibilité d’héberger la plateforme
- Création de dépôts privés sans limitation
- Interface de gestion des modifications : Merge/Pull requests
- Possibilité de déclenchement d’actions automatisées (Pipelines, etc …)

---
Gestion de versions
Importance du système de Merge Request pour augmenter la qualité du code produit:
Un développeur soumet des modifications, elles doivent être validées par un autre développeur
Permet à tous de donner son avis sur une modification, mais surtout permet à tous d’apprendre des modifications en cours

---
Environnement de développement
Permet aux développeurs de simuler l’infrastructure de production pour développer. Dans l’idéal :
- Rapide et debuggable
- Simple à installer
- Simple à comprendre et à modifier
- Utilisable pour les pipelines de test

---
Contrôles qualité
- Tests unitaires exécutés avant fusion de chaque modification (Merge Request)
- Tests hauts niveau (intégration, système) exécutés avant déploiement
- Analyse de couverture de tests : pour consultation, et debug (Jacoco ...)
- Analyse de qualité de code : pour consultation, détection de mauvaises pratiques ou de faiblesses
  La clef pour la réussite de ces contrôles :
- Automatisation de toutes les étapes
- Fiabilité d’exécution de ces contrôles
- Rapidité, autant que possible