Introduction
Ce document présente une proposition de feuille de route pour mise en place de processus de développement et de déploiement industrialisés, inspirés de la méthodologie Devops.
Les propositions de cette présentation sont faites dans le cadre d’une startup, avec montée en puissance progressive possible.
Contexte technologique :
- Applications écrites en Java avec le framework Spring
- Base de données NoSQL MongoDB

---
Objectifs
Développer avec efficience : selon le besoin utilisateur, des systèmes extensibles mais en évitant l’ « over-engineering »
Déployer souvent, par exemple une fois par semaine, pour être réactif aux besoins
Développer « en confiance », sans crainte de détériorer l’existant, pour améliorer la productivité

---
Étapes de mise en place
- Choix d’un fonctionnement organique de développement
- Choix d’un système de gestion de versions
- Choix d’un écosystème technologique
- Création d’un environnement de développement robuste et extensible
- Élaboration d’un processus de contrôles qualité automatisés
- Élaboration d’un processus de déploiement automatisé et répétable
- Choix de solutions de recueil de retour d’expérience et de support
- Mise en place d’un solution de surveillance d’infrastructure

---
Fonctionnement organique
Objectifs :
- Prendre en compte les besoins et les retours d’expérience au plus tôt
- Développer en petites itérations, pour éviter l’effet « tunnel »
- Montrer les avancées du projet et se concerter sur la direction à suivre

---
Fonctionnement organique
Propositions :
Utilisation de la méthodologie Agile avec sprints de deux semaines, et toutes les deux semaines:
- Démonstration des avancées devant toute l’équipe ~1h
- Sprint review : bilan du sprint écoulé ~1h
- Sprint planning : planification et découpage des tâches à venir ~2h

---
Écosystème technologique
Composants du système où est développé et déployé le produit final.
Cet écosystème doit :
- Permettre une autonomie totale : possibilité de support et de mise en production externalisés, mais possibilité de déploiement en interne au besoin
- Répondre aux besoins de l’entreprise et de ses clients : coûts d’entretien, compétences actuelles, confidentialité, ...
- Être fiable et sécurisé
- Être évolutif, doit supporter l’utilisation de technologies hétérogènes
- Doit pouvoir être installé et manipulé de manière automatisable
- Être documenté et de préférence populaire

---
Écosystème technologique
Propositions architecturales:
- Utilisation au maximum de systèmes Open Source ou libres
- Architecture en micro-services :
  - Système résilient et « scalable »
  - Compatible toutes technologies
- Automatisation de déploiement avec processus d’ « Infrastructure as Code » et automatisation de configuration
  - Outils de Cloud Providers
  - Terraform
  - Ansible

---
Écosystème technologique
Propositions système:
- Ubuntu Server LTS en tant qu’OS serveur
- Ubuntu Desktop LTS en tant qu’OS de développement, pour être au plus proche des conditions de production
- Gitlab CE pour la gestion des versions et pour la gestion de l’intégration et du déploiement continu
- Conteneurisation Docker pour les applications
- Kubernetes en tant qu’orchestrateur de conteneurs

---
Infrastructures logicielles
Besoins:
- Avoir une infrastructure à destination des utilisateurs finaux:
  - Avec un code stable et fiable
  - « Scalable » et sans point faibles (Single Point of Failure)
- Avoir une ou plusieurs infrastructures où :
  - Les développeurs peuvent tester les nouvelles fonctionnalités
  - Le code peut être testé de manière automatisée avant déploiement

---
Infrastructures logicielles
Propositions :
- Création de deux infrastructures distinctes :
  - Une infra de développement, avec déploiement automatisé à chaque modification du code source principal
  - Une infra de production avec déploiement suite à intervention humaine, à date fixe hebdomadaire ou toutes les deux semaines
- Hébergement:
  - Utilisation d’IaaS ou d’un prestataire traditionnel pour l’infra de production
  - Auto hébergement possible de l’infra de dev pour économie de coûts
- Utilisation exclusive de logiciels « clusterisables », même si ils ne sont pas clusterisés dans un premier temps

---
Gestion de versions
Choix d’un service de gestion de version en ligne avec interface web
Fonctionnalités attendues :
- Création de dépôts privés sans limitations
- Interface de gestion des modifications et de partage autour de ces modifications sous forme de Merge requests
- Possibilité de déclenchement d’actions automatisées : Pipelines, jobs périodiques, etc …
- Possibilité d’héberger la plateforme

---
Gestion de versions
Importance du système de Merge Request pour augmenter la qualité du code produit:
Un développeur soumet des modifications, elles doivent être
validées par un autre développeur
Permet d’éviter les erreurs, et permet à tous de donner son avis sur une modification
Mais surtout permet à tous d’apprendre des modifications en cours, sur l’évolution du système et sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre

---
Gestion de versions
Propositions :
Gitlab CE, hébergé en interne ou externalisé
- Bonne interface de gestion des modifications de code (Merge Request)
- Bonne possibilités d’intégration continue / de déploiement continu
- Système de permissions élaboré

---
Environnement de développement
Permet aux développeurs de simuler l’infrastructure de production pour développer. Conditionne en grande partie la productivité des développeurs.
Caractéristiques souhaitées :
- Similaire à l’infrastructure de production
- Rapide et debuggable
- Simple à installer
- Simple à comprendre et à modifier
- Utilisable en fonctionnement automatisé, pour les pipelines de test de haut niveau par exemple

---
Environnement de développement
Propositions :
- Ubuntu Desktop LTS comme OS de développement, accessible et plus proche des conditions de déploiement en production
- Minikube ou Docker Compose comme support système des applications
- Outil d’aide au développement maison « batteries-included »
  - Installation fiable et reproductible de l’environnement de développement
  - Aide à la re-construction et au redémarrage de l’environnement, ainsi qu’à l’initialisation de jeux de données
  - Aide aux tests et au déploiement local

---
Contrôles qualité
Objectifs :
Exécuter des tests pour assurer le fonctionnement du code et éviter les régressions :
- Tests unitaires
- Tests hauts niveau (intégration, système, « end to end »)
  Audit de code régulier pour consultation:
- Analyse de couverture de tests
- Analyse de qualité de code
  Les clefs de la réussite de ces contrôles sont:
- Création de rapports clairs
- Automatisation de toutes les étapes
- Fiabilité d’exécution de ces contrôles
- Rapidité, dans la mesure du possible

---
Contrôles qualité
Propositions :
- Mise en place d’un pipeline Gitlab d’exécution de tests unitaires, étiquetés comme tels avec Junit 5. Ce pipeline est exécuté automatiquement avant chaque fusion de changements dans le code principal, et bloque la fusion si le pipeline échoue.
- Exécution de tests de haut niveau, exécutés avec le code source principal au moins une fois avant chaque déploiement en production :
  - Tests d’intégration étiquetés comme tels avec Junit 5
  - Tests end-to-end avec Cypress (alternative à Sélénium)
- Audit de code:
  - Analyse de couverture de tests unitaires avec Jacoco, rapports exportés à chaque exécution des tests
  - Analyse de code avec Sonarqube après chaque modification du code principal, mise en évidence de mauvaises pratiques et faille potentielles

---
Déploiement automatisé
Objectifs :
- Déployer rapidement les nouvelles fonctionnalités, de manière fiable et périodique
- Avoir la possibilité de réparer et de redéployer rapidement le code de production en cas de problème
- Déployer sur plusieurs environnements distincts, de manière extensible

---
Déploiement automatisé
Proposition:
- Construire un pipeline Gitlab de déploiement basé sur des branches Git de projets :
  - Une branche par environnement : dev, prod/env1, prod/env2, ...
  - Déploiement automatisé sur l’infra de dev, déclenché à chaque mise à jour du code principal
  - Déploiement après confirmation humaine sur l’infra de production
  - Possibilité d’ajouter d’autres environnements au besoin en ajoutant d’autres branches Git
- Toutes les étapes de déploiement font l’objet d’un rapport simple dans un chat ou par mail

---
Estimation du temps de mise en place
Dans le cas ou tous les composants sont hébergés, chaque déploiement faisant l’objet d’un playbook Ansible permettant de restaurer l’état d’un logiciel serveur :
- Serveur Gitlab : déployé en Docker Compose, certificats TLS, création de comptes : 3 jours
- Docker registry : déployé en Docker compose, certificats TLS, authentification : 3 jours
- Cluster Kubernetes de développement, certificats TLS et proxy : 3 jours
- Mise en place du pipeline de tests unitaires: 3 jours
- Mise en place du pipeline de déploiement en dev: 5 jours pour la V1, amélioré ensuite au fur et à mesure
- Cluster Kubernetes de production : 2 jours
- Serveur Sonarqube : 3 jours
- Mise en place du pipeline et des méthodologies de tests de haut niveau : 5 jours
- Mise en place de l’environnement de développement local : 5 jours pour la V1, améliorée ensuite au fur et à mesure

---
Parties non traitées
Deux parties nécessitent plus de recherches pour trouver des plateformes open source et manipulable par de petites équipes :
- Monitoring d’infrastructure : la plupart des plateformes nécessitant beaucoup d’investissement en temps (ex : Nagios/Centreon, Prométheus, ...)
- Recueil de retours d’expérience, support et planning : trouver une application open source de qualité