Brouillon
Versionnement
Environnement de dev
Tests unitaires
Test d’intégration
Déploiement
Audit de qualité de code
Code coverage
Sonarqube
- Chiffrer les propositions en fin
Proposer deux alternatives :
- externalisation
- en interne
Schéma d’architecture avec :
Docker registry
Gitlab
Dépot java (sonatype?)
Cluster dev et prod
Chat ?

---
Introduction
Ce document présente une feuille de route pour mise en place de processus de développement et de déploiement industrialisés, inspiré de la méthodologie Devops.
Les propositions de cette présentation sont faites dans le cadre d’une startup, avec montée en puissance progressive possible.
Contexte technologique :
- Applications Spring Boot et Java
- Base de données NoSQL MongoDB

---
Objectifs
Développer avec efficience : selon le besoin utilisateur, des systèmes extensibles mais en évitant l’ « over-engineering »
Déployer souvent sans jamais détériorer l’existant
Développer « en confiance », pour améliorer la productivité

---
Solutions
Concertations et revues régulières
Tests, tests, tests et re-tests
Contrôles qualité automatisés
Déploiements en cycle courts
Surveillance d’infrastructure
Retours d’expériences

---
Grandes étapes
- Choix d’un fonctionnement organique de développement
- Choix d’un système de gestion de versions
- Choix d’un écosystème technologique
- Création d’un environnement de développement robuste et extensible
- Élaboration d’un processus de contrôles qualité automatisé
- Élaboration d’un processus de déploiement automatisé et répétable

---
Fonctionnement organique
Objectifs :
- Prendre en compte les besoins et les retours d’expérience au plus tôt
- Développer en petites itérations
- Montrer les avancées du projet à l’équipe et se concerter sur la direction à suivre

---
Fonctionnement organique
Propositions :
Utilisation de la méthodologie Agile avec sprints de deux semaines, et toutes les deux semaines:
- Démonstration des avancées : devant toute l’équipe ~1h
- Sprint review : bilan du sprint écoulé ~1h
- Sprint planning : prévision des tâches à venir ~2h

---
Écosystème technologique
Composants du système global où est développé et déployé le produit final.
Objectifs :
- Permettre une autonomie totale : possibilité de support et de mise en production externalisés, mais possibilité de déploiement en interne
- Répondre aux besoins de l’entreprise et de ses clients (coûts d’entretien, confidentialité, ...)
- Être fiable et sécurisé
- Être évolutif
- Être facilement reproductible et automatisable

---
Écosystème technologique
Propositions architecturales:
- Utilisation au maximum de systèmes Open Source ou libres
- Architecture en microservice :
  - Système résilient et « scalable »
  - Compatible toutes technologies
- Automatisation de déploiements avec processus d’ « Infrastructure as Code » et automatisation de configuration

---
Infrastructures logicielles
Objectifs:
- Avoir une infrastructure de production :
  - Avec un code stable et testé
  - « Scalable » et sans point faibles (Single Point of Failure)
- Avoir une infrastructure de développement ou le code peut être testé de manière automatisée avant déploiement

---
Infrastructures logicielles
Propositions :
- Utilisation exclusive de logiciels « clusterisables », même si ils ne sont pas clusterisés dans un premier temps
- Création de deux infrastructure distinctes :
  - Une infra de développement, avec déploiement automatisé à chaque modification du code source principal
  - Une infra de production avec déploiement suite à intervention humaine, quand le système est jugé stable
- Formes physiques :
  - Hébergement possible de l’infra de dev pour économie de coûts
  - Utilisation d’IaaS pour l’infra de production

---
Gestion de versions
Choix d’un service de gestion de version en ligne avec interface graphique : hébergé en interne, externalisé, …
Fonctionnalités attendues :
- Possibilité d’héberger la plateforme
- Création de dépôts privés sans limitations
- Interface de gestion des modifications et de partage autour de ces modifications: Merge requests, etc ...
- Possibilité de déclenchement d’actions automatisées : Pipelines, etc …

---
Gestion de versions
Importance du système de Merge Request pour augmenter la qualité du code produit:
Un développeur soumet des modifications, elles doivent être validées par un autre développeur
Permet à tous de donner son avis sur une modification,
Mais surtout permet à tous d’apprendre des modifications en cours

---
Gestion de versions
Propositions :
Gitlab CE, hébergé en interne ou externalisé
- Bonne interface de gestion des modifications de code (Merge Request)
- Bonne possibilités d’intégration continue / de déploiement continu
- Système de permissions élaboré

---
Environnement de développement
Permet aux développeurs de simuler l’infrastructure de production pour développer. Conditionne en grande partie la productivité des développeurs.
Caractéristiques souhaitées :
- Similaire à l’infrastructure de production
- Rapide et debuggable
- Simple à installer
- Simple à comprendre et à modifier
- Utilisable en fonctionnement automatisé, pour les pipelines de test par exemple

---
Environnement de développement
Propositions :
- De préférence un système GNU/Linux, Ubuntu Desktop LTS par exemple, accessible et plus proche des conditions de déploiement en production
- Minikube ou Docker Compose comme supports système
- Outil d’aide au développement maison « batteries-included »
  - Installation de l’environnement
  - Aide à la re-construction et au redémarrage de l’environnement
  - Aide au déploiement local

---
Contrôles qualité
Objectifs :
Exécution de tests pour assurer le fonctionnement du code et éviter les régressions :
- Tests unitaires
- Tests hauts niveau (intégration, système, « end to end »)
  Audit de code régulier pour consultation:
- Analyse de couverture de tests
- Analyse de qualité de code
  Les clefs de la réussite de ces contrôles sont:
- Automatisation de toutes les étapes
- Fiabilité d’exécution de ces contrôles
- Rapidité, autant que possible

---
Contrôles qualité
Propositions :
- Mise en place d’un pipeline Gitlab d’exécution de tests unitaires, étiquetés comme tels avec Junit 5. Ce pipeline est exécuté automatiquement avant chaque fusion de changements dans le code principal, et bloque la fusion si les tests ne passent pas.
- Exécution de tests de haut niveau, exécutes avec le code source principal, exécutés au moins une fois avant chaque déploiement en production :
  - Tests d’intégration étiquetés comme tels avec Junit 5
  - Tests end-to-end avec Cypress (alternative à Sélénium)
- Audit de code:
  - Analyse de couverture de tests unitaires avec Jacoco, rapports exportés à chaque exécution des tests
  - Analyse de code avec Sonarqube après chaque modification du code principal, mise en évidence de mauvaises pratiques et faille potentielles

---
Déploiement automatisé
Objectifs :
- Déployer rapidement les nouvelles fonctionnalités, de manière fiable et périodique
- Avoir la possibilité de réparer le code en production
- Déployer sur plusieurs environnements distincts, de manière extensible

---
Déploiement automatisé
Proposition:
- Construire un pipeline Gtilab de déploiement basé sur des branches Git de projet :
  - Une branche par environnement
  - Déploiement automatisé sur l’infra de dev, déclenché à chaque mise à jour du code principal
  - Déploiement après confirmation humaine sur l’infra de production
  - Possibilité d’ajouter d’autres infra au besoin en ajoutant d’autres branches

---
Schéma d’infrastructure