Brouillon
Versionnement
Environnement de dev
Tests unitaires
Test d’intégration
Déploiement
Audit de qualité de code
Code coverage
Sonar qube
Proposer deux alternatives :
- externalisation
- en interne

---
Objectifs
Développer avec efficience : selon le besoin utilisateur, des systèmes extensibles mais en évitant l’ « over-engineering »
Déployer souvent sans jamais détériorer l’existant
Développer « en confiance », pour améliorer la productivité

---
Solutions
Concertations et revues régulières
Tests, tests, tests et re-tests
Contrôles qualité automatisés
Déploiements en cycle courts
Surveillance d’infrastructure
Retour d’expériences

---
Grandes étapes
- Choix d’un fonctionnement organique de développement
- Choix d’un système de gestion de versions
- Choix d’un environnement de déploiement
- Création d’un environnement de développement robuste et extensible
- Élaboration d’un processus de contrôles qualité automatisé
- Élaboration d’un processus de déploiement automatisé et répétable

---
Propositions
Les propositions de cette présentation sont faites dans le cadre le cadre d’une startup, avec montée en puissance progressive

---
Fonctionnement organique
- Utilisation d’une méthodologie Agile
- Déterminer le rythme des sprint
- Planifier en début de sprint les objectifs à remplir
- En fin de sprint, faire une courte démonstration des avancées
- En fin de sprint, faire un bilan

---
Fonctionnement organique
Propositions :
Sprints de deux semaines, avec toutes les deux semaines:
- Démonstration des avancées ~1h
- Sprint planning : prévision des tâches à venir ~2h
- Sprint review : bilan du sprint écoulé ~1h

---
Gestion de versions
Choix d’un service de gestion de version en ligne avec interface graphique : hébergé en interne, externalisé, …
Fonctionnalités attendues :
- Possibilité d’héberger la plateforme
- Création de dépôts privés sans limitations
- Interface de gestion des modifications et de partage autour de ces modifications: Merge requests, etc ...
- Possibilité de déclenchement d’actions automatisées : Pipelines, etc …

---
Écosystème de déploiement
Composants du système cible où est déployé le produit final. L’écosystème doit :
- Répondre aux besoins de l’entreprise et de ses clients (entretien, confidentialité, ...)
- Être fiable et sécurisé
- Être évolutif
- Etre facilement reproductible

---
Environnement de développement
Permet aux développeurs de simuler l’infrastructure de production pour développer. Conditionne en grande partie la productivité des développeurs.
Dans l’idéal :
- Rapide et debuggable
- Simple à installer
- Simple à comprendre et à modifier
- Utilisable en fonctionnement automatisé, pour les pipelines de test par exemple

---
Gestion de versions
Importance du système de Merge Request pour augmenter la qualité du code produit:
Un développeur soumet des modifications, elles doivent être validées par un autre développeur
Permet à tous de donner son avis sur une modification,
Mais surtout permet à tous d’apprendre des modifications en cours

---
Contrôles qualité
- Tests unitaires exécutés avant fusion de chaque modification (Merge Request)
- Tests hauts niveau (intégration, système) exécutés avant déploiement
- Analyse de couverture de tests : pour consultation, et debug (Jacoco ...)
- Analyse de qualité de code : pour consultation, détection de mauvaises pratiques ou de faiblesses
  Les clefs de la réussite de ces contrôles sont:
- Automatisation de toutes les étapes
- Fiabilité d’exécution de ces contrôles
- Rapidité, autant que possible

---
Déploiement automatisé et répétable
- Processus de déploiement extensible à plusieurs environnements distincts
- Création d’une infrastructure « bac à sable », copie conforme de l’infrastructure de production
- Gestion des version de l’état et de la configuration des environnement

---
Gestion de versions
Gitlab CE, hébergé ou externalisé
- Possibilité d’auto-hébergement simple
- Bonne interface de gestion des Merge Request
- Bonne intégration CI/CD

---
Environnement de développement
Permet aux développeurs de simuler l’infrastructure de production pour développer. Conditionne en grande partie la productivité des développeurs.
Dans l’idéal :
- Rapide et debuggable
- Simple à installer
- Simple à comprendre et à modifier
- Utilisable en fonctionnement automatisé, pour les pipelines de test par exemple

---
Environnement de développement
Permet aux développeurs de simuler l’infrastructure de production pour développer. Conditionne en grande partie la productivité des développeurs.
Dans l’idéal :
- Rapide et debuggable
- Simple à installer
- Simple à comprendre et à modifier
- Utilisable en fonctionnement automatisé, pour les pipelines de test par exemple